延安精神（大湾区）
学习展示中心

终极目标导向创新升级方案

从数字化展馆到可复制的精神传承操作系统

专业方案文本  ·  2026年7月

目录

一  先重新定义项目的终极目标

二  创新总体架构

三  八个旗舰创新产品

四  可信AI不是一个展项，而是全馆公共能力

五  六类人群的完整体验旅程

六  对现有八大子系统的创新升级

七  内容与技术的投资优先级

八  分阶段实施建议

九  建议首个重点原型

十  评价体系

十一  最终形成的项目壁垒

本方案建立在《智慧系统建设方案》的八大子系统之上，重点回答三个问题：为什么建、最终要改变什么、如何形成别人无法简单复制设备却能够复制方法的全国样板。 编制日期：2026-07-12

一、先重新定义项目的终极目标

1.1 核心判断

本项目的终极目标不应停留在“建成一个采用AI、XR、8K技术的红色展馆”，而应定义为：

建设一套以权威史料为根、以真实体验为桥、以现实行动为落点，能够让不同人群持续理解、主动实践、共同创造并广泛传播延安精神，且可向全国输出复制的数智化精神传承操作系统。

它最终要实现的不是“观众看过”，而是五个逐级递进的结果：

看得懂：复杂理论能够被不同年龄、不同文化背景的人准确理解；

愿意信：所有表达有权威史料来源，AI回答可追溯、可核验；

真正有感：通过历史情境、文物实证和人物故事形成真实共情；

能够去做：把延安精神转化为现实学习、工作和社会实践行动；

愿意再传播：参观者从内容接收者变为讲述者、创作者和同行者。

1.2 项目价值公式

建议以以下公式统一后续空间、内容、系统和运营决策：

项目长期价值 = 内容权威性 × 深度学习率 × 行动转化率 × 持续参与率 × 全国复制能力

这五项是乘法关系。任何一项接近零，项目都可能退化为一次性参观、设备展示或短期热点。

1.3 从“建馆思维”转向六个关键转变

| 传统建馆思维 | 终极目标导向思维 |
| --- | --- |
| 建一个展览空间 | 建一套持续运行的精神传承系统 |
| 观众听讲、看展 | 观众提问、选择、协作、实践、创作 |
| 所有人看同一套内容 | 同一权威内容针对不同人群进行分层表达 |
| 参观结束即关系结束 | 形成参观前、参观中、参观后365天学习关系 |
| 以设备数量衡量先进性 | 以学习效果、行动转化和内容生命力衡量价值 |
| 复制装修、硬件和展项 | 输出知识、课程、内容组件、技术接口和运营标准 |

1.4 唯一北极星指标

建议将“参观人次”降为基础运营指标，将以下指标作为项目北极星指标：

有效学习与行动转化人次

一个用户同时完成以下三项，才计为一次有效转化：

完成一条核心学习路径；

通过一种非应试式理解验证，如史料判断、情境协作或作品表达；

形成一个可执行的现实行动，并在参观后产生至少一次反馈。

该指标不对个人进行思想标签或信念评分，只评估课程设计、学习参与和公共教育效果。

二、创新总体架构

2.1 对外表达：“一个馆、一朵云、一个AI、一张网、一套标准”

| 组成 | 定位 | 核心价值 |
| --- | --- | --- |
| 一个馆 | 13000㎡线下旗舰中心 | 提供不可替代的实物、空间、仪式、协作与沉浸体验 |
| 一朵云 | 数字原生的云上学习共同体 | 突破时间和地域限制，延续参观前后关系 |
| 一个AI | 权威、可溯源的延安精神可信知识引擎 | 让每个人都能提问，并获得有史料依据的分层回答 |
| 一张网 | “旗舰中心+湾区节点+全国节点”协同网络 | 把单馆影响力扩展为跨校、跨城、跨区域传播能力 |
| 一套标准 | 内容、课程、体验、数据、运营和安全标准 | 实现低成本、高质量、可监管的全国复制 |

2.2 内部架构：“一核、双域、三引擎、四闭环、八旗舰、N节点”

一核：权威内容内核

所有展览、课程、AI回答、数字人、互动剧本和用户创作，统一建立在经过专家编审的史料库、知识图谱和版本体系上。

双域：线下实体域 + 线上数字域

线下实体域：负责实物见证、空间情绪、团队协作、仪式体验和身体参与；

线上数字域：负责预习、复习、持续学习、跨城协作、研究检索和内容共创；

两者不是简单镜像，而是任务和数据连续的一体化体验。

三引擎

可信叙事引擎：把同一史料转化为面向不同人群的准确表达；

学习成长引擎：管理每个人从提问、体验到行动和再传播的成长路径；

复制运营引擎：把内容、课程、体验和运营方法打包输出到全国节点。

四个持续闭环

八个旗舰创新产品

“一馆千面”自适应叙事空间；

“十三年·十三问”历史情境任务剧场；

“一物一世界”革命文物数字生命工程；

“一人一程”延安精神成长护照；

“永不闭馆”云上学习共同体；

“湾区青年共创计划”；

“把精神带回去”现实行动实验室；

“星火节点”全国复制网络与数字展馆OS。

三、八个旗舰创新产品

F1.“一馆千面”自适应叙事空间

3.1.1 核心创意

不再让所有人走同一条路、听同一套讲解，而是在同一权威史料体系下，根据人群、时间、学习目标和现场客流，组合出不同叙事路径。

所谓“千面”不是AI临场改写历史，而是由AI在已经专家审核的内容组件中进行安全编排。

3.1.2 五类基础叙事版本

| 人群 | 叙事重点 | 主要体验方式 |
| --- | --- | --- |
| 党政干部 | 理论源流、群众路线、实事求是、现实治理 | 史料研读、情境决策、案例研讨、行动复盘 |
| 小学阶段 | 人物故事、生活细节、情感启蒙 | 寻迹、角色任务、文物观察、手工表达 |
| 中学阶段 | 历史逻辑、因果关系、集体协作 | 线索推理、团队任务、时间轴重构 |
| 高校与专家 | 理论深度、史料证据、研究问题 | 原始文献、知识图谱、专题研讨、研究接口 |
| 港澳青年 | 共同历史、湾区联系、当代表达 | 繁简英多语、轻量任务、同伴共创、跨境协作 |

3.1.3 体验流程

入馆前选择“我想回答的问题”和可用时长；

系统只基于用户主动选择的信息生成路线，不进行敏感属性推断；

场馆屏幕、灯光、声音、AI讲解和互动任务按路线联动；

客流拥挤时，系统在保持教学目标不变的前提下动态切换同等内容节点；

离馆后生成个人学习脉络，而不是简单的“打卡记录”。

3.1.4 创新价值

解决“一套内容难以覆盖所有人群”的问题；

使模块化空间真正具备动态更新价值；

将智慧导览从“找路工具”升级为“叙事编排工具”；

同时服务分众教育与客流分流。

3.1.5 最小可行版本

先建设4条经过审核的标准路线：党政干部、青少年、港澳青年、60分钟大众精华路线；暂不追求无限生成。

F2.“十三年·十三问”历史情境任务剧场

3.2.1 核心创意

以延安十三年为历史主轴，不把历史做成被动观看的影片，而是选择13个有代表性的真实历史问题，让参与者在史料约束和现实条件下完成团队任务。

参与者不能改写历史结果，而是通过证据理解当时为什么这样选择、这些选择体现了怎样的精神，并进一步思考今天如何践行。

3.2.2 单个任务的标准结构

3.2.3 可选任务方向

在物资紧缺条件下，如何组织生产并保障基本需要；

在复杂环境中，如何开展调查研究并作出实事求是的判断；

如何用群众听得懂的方式传播理论和事实；

如何在有限资源下完成团队分工与协作；

延安精神如何在华南抗战、广东改革开放和湾区建设中形成现实回响。

具体题目、人物、史料和结论必须经过党史专家逐项审定。

3.2.4 评价方式

不设置简单的“政治正确得分”，重点评价：

是否主动寻找和使用证据；

是否理解历史约束条件；

是否有效协作；

是否能把历史精神转化为现实问题解决方法；

是否能清楚说明自己的判断依据。

3.2.5 标志性成果

每个团队离场时获得一份“我们如何作出选择”的复盘报告，包含使用过的史料、团队方案、历史事实和现实行动建议。

3.2.6 最小可行版本

优先打造1个20分钟高完成度任务，而不是一次建设13个质量参差的展项。样板通过专家审查和用户测试后，再按统一结构扩展。

F3.“一物一世界”革命文物数字生命工程

3.3.1 核心创意

每件重要文物不再只有一段展签，而是形成一个可持续生长的“证据世界”。观众可以从一件实物进入人物、事件、地点、文献和当代意义的关联网络。

3.3.2 五层数字内容结构

| 层级 | 内容 |
| --- | --- |
| 第一层：看见 | 文物高清图像、3D模型、材质与细节 |
| 第二层：知道 | 名称、年代、来源、用途、保存状况 |
| 第三层：理解 | 关联人物、事件、地点、文献和历史背景 |
| 第四层：研究 | 原始档案、专家解读、争议说明、引用方式 |
| 第五层：连接 | 对应课程、情境任务、青年创作和当代实践 |

3.3.3 创新体验

手机或展厅终端扫描文物标识，打开“文物关系星图”；

通过时间轴查看文物在不同历史节点的故事；

在数字修复工作台观察“原始状态—修复过程—展示版本”；

对推测性复原和已有史实使用不同视觉标识，避免混淆；

生成“一物一课”“一物一短片”“一物一研究包”，供学校和全国节点调用。

3.3.4 长期价值

文物数字化不再只是保存项目，而成为AI知识引擎、课程研发、云展馆、短视频传播和全国复制的共同内容资产。

F4.“一人一程”延安精神成长护照

3.4.1 核心创意

把一次参观变成一段有起点、有过程、有行动、有反馈的持续成长旅程。成长护照不是积分游戏，而是用户与项目建立长期关系的主线。

3.4.2 四阶段旅程

参观前：带着一个问题来

根据人群提供适龄导学材料；

用户选择一个最想理解的问题；

学校或单位可以创建团队学习目标；

系统生成参观建议，不采集与学习无关的信息。

参观中：完成一条证据路径

记录看过的关键史料和文物；

完成一个协作任务；

向可信AI提出至少一个问题；

形成一段自己的理解表达。

离馆时：带走一个行动

不是生成空泛感言，而是选择一个现实、可完成的微行动；

形成“给未来的一封信”或团队行动卡；

所有AI辅助文案明确标注为辅助生成，不模拟历史人物写信。

离馆后：7/30/90天回访

第7天：回顾一份史料或课程；

第30天：反馈行动进展；

第90天：提交作品、实践记录或团队复盘；

推荐下一场线上课程、临展或共同创作活动。

3.4.3 分众护照形态

青少年成长册：以观察、协作、表达和实践为主；

党员学习档案：以课程、研讨、行动和复盘为主；

港澳青年同行册：以双语内容、共同创作和跨境交流为主；

研究者专题档案：以史料检索、注释和研究成果为主。

3.4.4 数据边界

不建立个人思想倾向标签；

不依据人脸、情绪或非主动信息推断用户态度；

未成年人采用最小化采集和监护人授权；

对外报告只使用匿名、汇总的教育效果数据。

F5.“永不闭馆”云上学习共同体

3.5.1 核心创意

云展馆不应只是把线下场馆1:1复制到网页中。纯粹复刻容易变成低频、低互动的虚拟空城。

建议建设“数字原生”云上学习共同体：把线上最擅长的检索、协作、直播、连续学习和跨地域连接做深，把线下不可替代的实物和空间体验留在线下。

3.5.2 五种线上模式

| 模式 | 建议时长 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 8分钟精华模式 | 8分钟 | 大众初次触达、社交传播入口 |
| 一节课模式 | 40—45分钟 | 学校课堂、主题党课、远程研学 |
| 协作任务模式 | 30—90分钟 | 粤港澳三地同堂、跨校团队任务 |
| 深度研究模式 | 自主 | 教师、专家、大学生查询文献与文物 |
| 同步在场模式 | 活动时段 | 云端演播、论坛、沙龙、纪念活动 |

3.5.3 关键功能

云上课程、文物关系图谱、情境任务和AI问答；

粤港澳三地“同上一堂课、同做一个任务”；

线上用户可为线下展览提出问题和贡献经过审核的作品；

线下参观记录自动衔接线上成长护照；

全国节点共享直播、课程和临展内容；

提供低配置设备可访问的轻量模式，避免只服务高端设备。

F6.“湾区青年共创计划”

3.6.1 核心创意

对港澳青年和大湾区青年，不仅“向他们讲”，更邀请他们在权威史料和专业指导下成为共同策展人、共同创作者和同伴讲述者。

从单向教育转向“共同发现—共同研究—共同表达—共同传播”。

3.6.2 年度共创机制

每年发布一个湾区共同主题；

组建广东、香港、澳门青年混合小组；

提供文物、档案、口述史和专家工作坊；

创作双语短片、声音档案、互动网页、数字艺术、AI辅助作品或微型展览；

经史实、版权和政治合规审核后进入线上专区；

优秀作品进入线下临展，并由青年本人进行公开讲述。

3.6.3 可形成的品牌项目

“湾区青年共同策一场展”；

“一件文物的双语讲述”；

“我在湾区理解延安精神”年度影像计划；

AI+红色文化创作营；

非遗太极跨境共创营；

湾区青年云端编辑部。

3.6.4 关键原则

创作自由建立在史实准确、来源清晰、版权合规基础上；

AI作品必须标明使用方式并经过人工审核；

不把青年共创变成形式化征文，而要让作品真正进入展陈和传播渠道；

港澳青年效果评估采用自愿、匿名、聚合方式，不做个人认同标签。

F7.“把精神带回去”现实行动实验室

3.7.1 核心创意

延安精神的真正落点不在展厅内，而在参观者离开之后的工作、学习和社会生活中。因此，场馆最后一个空间不应只是文创商店，而应是“现实行动实验室”。

3.7.2 四类行动方向

| 精神内涵 | 可转化行动 |
| --- | --- |
| 实事求是 | 调查研究、事实核验、问题诊断、田野观察 |
| 为人民服务 | 社区服务、志愿行动、适老助残、公共服务改善 |
| 自力更生、艰苦奋斗 | 创新实践、资源再利用、团队攻坚、长期训练 |
| 坚定正确政治方向 | 理论学习、历史研究、责任意识与集体行动 |

具体行动项目须由学校、单位、社区或项目运营方审核管理。

3.7.3 三种行动产品

个人微行动：7—30天内可以完成的小任务；

团队实践项目：学校、党组织、企业团队共同完成的现实问题项目；

湾区联合行动：粤港澳青年围绕文化传承、社区服务或数字创作协同完成。

3.7.4 成果回流

行动结果进入成长护照；

典型项目经审核后进入“行动成果墙”；

优秀实践转化为下一年度课程案例；

形成“展览启发行动、行动反哺展览”的内容生长机制。

F8.“星火节点”全国复制网络与数字展馆OS

3.8.1 核心创意

项目真正的全国示范价值，不是让各地复制13000㎡建筑和整套昂贵设备，而是输出一套可按空间、预算和人群灵活组合的“数字展馆操作系统”。

3.8.2 四级节点模式

| 级别 | 建议形态 | 主要能力 |
| --- | --- | --- |
| L1 微节点 | 学校、社区、党群服务中心的小型空间 | 一块屏、一套课程、一个AI入口、若干移动展具 |
| L2 标准节点 | 院校、企事业单位、区县教育基地 | 标准主题展、协作课堂、云端连线、成长护照 |
| L3 城市节点 | 城市级红色教育或文化场馆 | 本地红色叙事接入、沉浸任务、师资培训、区域运营 |
| L4 旗舰中心 | 大湾区学习展示中心 | 权威内容生产、技术研发、全国调度、师资与标准输出 |

3.8.3 五类可复制组件包

知识包：权威史料、知识图谱、双语术语和引用规则；

课程包：党政、学校、港澳青年和大众课程模板；

体验包：情境任务、数字文物、互动脚本、灯光声音控制协议；

运营包：预约、客流、安全、讲解、师资、活动和评估SOP；

技术包：标准API、设备适配、数据字典、部署模板和安全规范。

3.8.4 全国协同方式

总馆统一发布权威内容版本；

地方节点可在规范内增加本地红色叙事；

所有地方内容经过本地审核和总馆规则校验；

总馆可发起全国同课、同展、同任务和师资研修；

节点运营数据只按授权和必要范围汇总；

通过节点效果比较持续优化课程与产品，而不是简单比较客流排名。

四、可信AI不是一个展项，而是全馆公共能力

4.1 定位

AI不宜被设计成单一的“数字人讲解屏”，而应作为全馆的可信知识与叙事公共能力，服务展览、课程、导览、研究、共创、审核和运营。

4.2 四种AI角色

| AI角色 | 核心职责 |
| --- | --- |
| 可信馆员 | 回答问题、引用来源、说明不确定性、推荐相关文物与课程 |
| 学习教练 | 根据年龄和任务进行追问、提示和复盘，不直接代替用户思考 |
| 策展助手 | 帮助工作人员检索素材、组合已审内容、检查版本和引用 |
| 编审助手 | 发现事实冲突、缺失来源、表述风险，提交人工审核 |

4.3 必须遵守的边界

AI回答默认附权威来源；

找不到可靠依据时明确回答“不确定”或转交人工；

不让未经审核的生成内容直接上大屏或进入正式课程；

不模拟革命领袖或历史人物发表未有史料依据的新言论；

数字角色和合成内容均明确标识；

核心政治和史实内容坚持专家终审；

记录版本、来源、模型和审核过程，支持全过程追溯。

五、六类人群的完整体验旅程

5.1 体验设计原则

每类人群都应形成“来之前—在馆中—离馆时—回去后”四段式旅程，而不是只设计馆内动线。

| 人群 | 来之前 | 在馆中 | 离馆时 | 回去后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 党政干部 | 导学、问题征集 | 史料研读、情境决策、专题研讨 | 形成岗位行动卡 | 30/90天实践复盘，沉淀组织案例 |
| 小学生 | 故事预告、观察任务 | 寻找文物线索、协作体验、手工表达 | 完成成长册 | 家校共同完成一个微行动 |
| 中学生 | 时间轴预习 | 证据推理、十三问任务、历史复盘 | 输出观点与依据 | 完成研究性学习或社会实践 |
| 高校学生 | 选题与资料预检 | 文献检索、专题研讨、数字创作 | 形成课题或作品方案 | 进入青年共创计划或研究项目 |
| 港澳青年 | 繁简英导学、行程协同 | 共同历史、湾区叙事、混合小组任务 | 双语作品或联合行动 | 跨境线上协作、年度回访活动 |
| 大众游客 | 兴趣和时长选择 | 精华路线、文物体验、AI问答 | 给未来的一封信 | 线上精华课、临展提醒、家庭活动 |

5.2 建议打造的“完整样板链”

一位访客的典型体验应完整串联：

这条链路比单个VR项目或数字人更能代表项目的独特价值。

六、对现有八大子系统的创新升级

现有八大子系统继续作为技术底座，但其建设重点应从“功能清单”进一步转向“价值闭环”。

| 原子系统 | 创新升级方向 | 主要支撑产品 |
| --- | --- | --- |
| S1 AI大模型与知识引擎 | 升级为可信叙事引擎，强化来源引用、不确定性说明、分层表达和全过程审计 | F1、F2、F3、F5 |
| S2 数字展陈与沉浸体验 | 从设备播控升级为全场景体验编排，统一灯光、声音、屏幕、AI、任务与空间节奏 | F1、F2 |
| S3 智慧场馆运营管理 | 从客流安全升级为“客流+教学节奏+体验连续性”协同调度 | F1、F4 |
| S4 教研培训管理 | 从课程排班升级为参观前、中、后完整学习旅程与行动项目管理 | F2、F4、F7 |
| S5 文物数字化管理 | 从文物建档升级为“一物一世界”的数字内容生产与研究服务 | F3、F5 |
| S6 港澳青年专项 | 从双语接待升级为青年共同策展、共同创作和跨境持续协作 | F5、F6、F7 |
| S7 内容与IP孵化 | 从素材管理升级为模块化内容工厂、审核流水线与多节点分发中心 | F1、F3、F6、F8 |
| S8 数据与决策支持 | 从经营看板升级为教育效果、行动转化、内容生命力和复制质量评估 | 全部旗舰产品 |

6.1 建议新增S9：标准化复制与节点协同子系统

现有方案中“全国复制”主要是S7和S8的附属功能。鉴于它属于终极目标，建议提升为独立子系统。

S9核心模块

内容与课程组件注册中心；

全国节点档案与权限管理；

版本发布、灰度升级与回滚；

地方内容接入与审核协同；

设备适配和标准接口管理；

远程运维、培训和服务工单；

节点效果评估与质量认证；

解决方案授权和交付管理。

6.2 建议增加三项跨系统公共能力

X1 全场景体验编排引擎

跨S1、S2、S3、S4和S7，统一管理“什么人、在什么时间、进入什么空间、看到什么内容、完成什么任务、接下来去哪里”。

X2 成长护照与行动档案

跨S3、S4、S6和S8，保证线上线下、参观前后、个人与团队学习连续。

X3 权威内容治理中心

跨S1、S5和S7，统一负责史料来源、专家审核、内容版本、AI使用、版权和对外发布。

七、内容与技术的投资优先级

建议按以下顺序投入，而不是先采购设备再寻找内容：

权威内容与史料体系；

核心学习体验和情境任务原型；

课程、行动和持续运营机制；

AI、数据和内容公共平台；

与体验高度匹配的沉浸设备；

大规模复制和节点扩展。

7.1 不建议优先投入的方向

大量同质化大屏、数字人和短期炫技设备；

先做完整1:1云端复制，却没有线上原生课程和协作机制；

让AI自由生成未经审核的历史讲解；

只做积分、徽章、排行榜的浅层游戏化；

用同一套内容覆盖所有年龄和所有群体；

只统计客流、上座率和设备使用率，不评估真实学习效果；

形成只能由单一设备厂商维护的封闭系统。

八、分阶段实施建议

8.1 第0阶段：终极目标验证与治理先行（第1—3月）

主要任务

成立党史内容、教育研究、青年共创、技术安全四类工作组；

完成权威史料范围、内容审核规则和AI边界；

访谈党政干部、不同学段师生、港澳青年、大众和专家；

定义北极星指标及数据最小化原则；

选定一个“十三问”任务、一件核心文物和一条成长旅程作为原型。

阶段成果

内容治理手册V1；

用户分层与旅程蓝图；

可信AI回答样板；

20分钟情境任务可测试原型；

成长护照原型。

8.2 第1阶段：打造最小完整闭环（第4—8月）

主要任务

不是同时建设所有功能，而是先打通以下完整链路：

验证重点

用户是否真正理解，而不是只觉得“科技感强”；

AI引用和回答是否可靠；

情境任务是否尊重史实且具有参与性；

用户是否愿意在离馆后继续行动；

老师、讲解员和运营人员是否能够稳定执行。

8.3 第2阶段：扩展为完整旗舰体验（第9—20月）

扩展4类标准叙事路线；

逐步建设十三问任务矩阵；

完成重点文物“一物一世界”；

建设数字原生云上学习共同体；

上线湾区青年共创计划；

完成体验编排引擎与线下设备集成；

建立正式内容审核和版本发布流程。

8.4 第3阶段：试运营与教育效果验证（第21—26月）

党政、学校、港澳青年、大众四类专场测试；

对比不同路线和任务的学习效果；

观察7/30/90天持续参与情况；

验证高峰客流下体验连续性；

根据真实数据删减低价值展项、加强高价值环节；

完成首版全国复制标准。

8.5 第4阶段：形成全国复制网络（第27—48月）

选择学校、党群服务中心和城市场馆各类试点节点；

输出五类组件包；

上线S9节点协同系统；

建立节点质量认证、师资认证和版本升级机制；

以3—5个不同规模节点验证可复制性后再扩大推广。

九、建议首个重点原型

9.1 原型名称

“从一件文物到一次现实行动”完整体验原型

9.2 体验组成

用户入场前提出一个问题；

通过一件真实文物进入历史情境；

团队完成一个15—20分钟证据驱动任务；

可信AI引用史料进行追问和复盘；

用户用自己的话形成理解；

选择一个7—30天现实行动；

通过成长护照完成后续反馈；

行动结果经授权后回流为新的展览案例。

9.3 为什么优先做它

该原型一次验证七项最关键能力：

权威史料；

文物数字化；

沉浸体验；

AI可信问答；

教育设计；

行动转化；

线上线下持续运营。

相比先做大量独立展项，它更能提前发现项目是否真正接近终极目标。

十、评价体系

10.1 五类核心指标

| 维度 | 指标建议 |
| --- | --- |
| 权威可信 | 核心内容专家审核率、AI回答来源覆盖率、内容纠错闭环时长 |
| 深度学习 | 核心路径完成率、证据使用率、理解表达质量、课程目标达成度 |
| 行动转化 | 行动选择率、30/90天反馈率、团队实践项目完成率 |
| 持续参与 | 线上回访率、复访率、共创参与率、作品进入正式展示比例 |
| 全国复制 | 组件复用率、节点部署周期、地方内容接入效率、节点质量达标率 |

10.2 必须坚持的底线指标

正式核心内容专家审核覆盖率：100%；

正式AI回答具备来源或不确定性说明；

未经审核的AI生成内容不得直接进入正式展陈；

所有数字合成角色和内容明确标识；

未成年人和港澳用户数据严格遵循最小必要原则；

教育效果评估不得转化为个人思想标签或公开排名。

具体业务目标值应在试运营形成基线后确定，避免脱离实际拍脑袋设数。

十一、最终形成的项目壁垒

当方案完整落地后，项目的竞争力不再是“拥有多少屏幕、多少VR设备”，而是形成六项难以被简单模仿的能力：

权威史料与知识图谱壁垒；

分龄、分众、分场景叙事能力；

历史体验到现实行动的教育闭环；

粤港澳青年持续共创机制；

线上线下一体化长期用户关系；

可快速部署的全国数字展馆OS与标准体系。

最终，这里不只是一个“展示延安精神的场馆”，而应成为：

延安精神在新时代被权威阐释、被青年理解、被社会实践、被共同创造并被全国持续传播的基础设施。

可以用一句更具传播性的项目主张概括：

来这里，不只是了解一段历史；而是在今天完成一次选择、一次行动和一次共同创造。